**Приложение № 2**

**к Долгосрочному Инвестиционному Соглашению**

**№ \_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_ 201\_ г.**

# Регламент Согласования Договоров

# *Термины и определения, а так же сокращения, используемые в настоящем Приложении и написанные с заглавной буквы, применяются в значениях, приведенных в Приложении № 1 к Соглашению, если в тексте настоящего Приложения особо не оговорено иное.*

1. Настоящий Регламент регулирует общую процедуру согласования проектов договоров или иных документов с Государственной Компанией в случаях, когда такое согласование требуется в соответствии с условиями Соглашения. Положения данного Регламента не применяются в тех случаях, когда в Соглашении прямо установлен иной порядок согласования с Государственной Компанией договоров или иных документов.
2. В случаях, когда в соответствии с Соглашением требуется согласование с Государственной Компанией проектов договоров или иных документов, применяется следующая процедура:
   1. Исполнитель направляет Государственной Компании один экземпляр проекта соответствующего документа и сопроводительное письмо, в котором указывается пункт Соглашения, в соответствии с которым требуется его согласование с Государственной Компанией.
   2. Государственная Компания рассматривает направленные ей документы в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента их получения.
   3. При наличии возражений и/или дополнений к представленному на согласование документу Государственная Компания направляет Исполнителю в письменном виде свои возражения и/или дополнения.
   4. В случае согласия Исполнителя с возражениями и/или дополнениями Государственной Компании, Исполнитель должен представить новый проект соответствующего документа Государственной Компании. Государственная Компания рассматривает направленные ей документы в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента получения таких новых проектов документов.
   5. Представленные Исполнителем документы, указанные в пункте 2.1 или пункте 2.4 выше, считаются согласованными, если:
      1. Исполнитель получил письменное согласие Государственной Компании в отношении договоров и(или) иных документов, направленных Исполнителем в соответствии с пунктом 2 выше, до истечения 20 (двадцати) рабочих дней с даты получения Государственной Компанией документов, указанных в пункте 2.1, или в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты получения Государственной Компанией документов, указанных в пункте 2.4; или
      2. Государственная Компания по истечении 20 (двадцати) рабочих дней с даты получения документов, указанных в п.2.1. или в п.2.4 выше, не направила свои возражения и/или дополнения к указанным документам.
   6. В случае несогласия Исполнителя с возражениями и/или дополнениями Государственной Компании считается, что между Сторонами возник Спор, подлежащий урегулированию в соответствии с положениями Статьи 8.4 Соглашения.
3. В случае несогласия Исполнителя с возражениями и/или дополнениями Государственной Компании Стороны могут по взаимному соглашению направить Инженеру (если применимо), Эксперту запрос о предоставлении заключения по вопросу о соответствии проектов документов, представленных Исполнителем Государственной Компании, требованиям Соглашения. В случае, если Эксперту для выдачи своего заключения потребуется предварительное заключение Инженера (при наличии такового), Инженер должен выдать Эксперту соответствующее заключение в течение 10 (десяти) рабочих дней или в иной срок, согласованный между Государственной Компанией, Исполнителем, Инженером и Экспертом.

|  |  |
| --- | --- |
| **Государственная Компания:** | **Исполнитель:** |
|  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  М.П. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  М.П. |