**Приложение № 21**

**к Долгосрочному Инвестиционному Соглашению**

**№ \_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_ 201\_ г.**

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ

ОТЧЕТНОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЕМ

(ОТЧЕТНОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ)

1. **Общие положения.**

**Понятие Отчетности Исполнителя**

1.1. Под Отчетностью Исполнителя (далее по тексту – Отчетность, Отчет) Стороны понимают документацию, составляемую и предоставляемую Исполнителем Государственной Компании в соответствии с настоящим Приложением, Долгосрочным инвестиционном соглашением и иными Приложениями к Соглашению.

**Состав Отчетности**

1.2. Предоставляемая Государственной Компании Отчетность, помимо Форм и иных документов, прямо предусмотренных Приложением 1 настоящего Приложения, должна включать, в случаях, предусмотренных Приложением 1 (Табель отчетности), копии документов, подтверждающих сведения, содержащиеся в Отчетности, либо ссылки на такие документы, если ранее они уже предоставлялись Государственной Компании. Необходимость приложения и перечень таких документов обозначаются в Приложении 1 (Табель отчетности) по соответствующим формам отчетности. Во избежание сомнений, положения настоящего пункта не исключают обязательства Исполнителя по предоставлению отчётных документов, предусмотренных Соглашением, но не указанных в настоящем Приложении.

**Формальные требования к Отчетности**

1.3. Отчетность составляется Исполнителем на русском языке. Если какой-либо документ, подтверждающий содержащиеся в Отчетности сведения, составлен на иностранном языке, то вместе с копией этого документа Исполнитель обязан предоставить Государственной Компании его перевод на русский язык. Приоритет имеет Отчетность, предоставленная на русском языке.

1.4. Отчетность предоставляется Исполнителем на бумажных носителях. По требованию Государственной Компании Исполнитель обязан предоставить Отчетность в электронном виде на носителе, обеспечивающем хранение данных Отчетности и их последующее воспроизведение в виде, соответствующему предоставленному на бумажных носителях. Отчетность в электронном виде должна представляться в формате Excel.

1.5. Отчетность, предоставляемая в виде Форм, а также в виде любых иных отчетных документов, прямо предусмотренных настоящим Приложением, должна иметь оттиск печати Исполнителя и подпись полномочного представителя Исполнителя.

1.6. Копии документов, подтверждающих содержащиеся в Отчетности сведения, должны быть заверены Исполнителем путем выполнения удостоверительной надписи с подписью полномочного представителя Исполнителя и иметь оттиск печати Исполнителя.

**Виды Отчетности**

1.7. Отчетность подразделяется на годовую, квартальную, месячную, ежедневную и разовую. В состав годовой отчетности входят все виды отчетности в установленной форме, предусмотренные в настоящем Приложении, с соответствующими пояснительними записками.

1.8. Если нормативными актами Российской Федерации предусмотрена специальная отчетность, касающаяся расходования государственных денежных средств на реализацию Соглашения и/или проектов государственно-частного партнерства, то Исполнитель обязан дополнительно к указанной в настоящем Приложении отчетности предоставлять отчетность по указанной форме.

1.9. Номенклатура форм отчетности, предоставляемой Исполнителем в соответствии с настоящим Приложением к Соглашению, содержится в Приложении 1 (Табель отчетности).

1. **Предоставление и согласование Отчетности.**

2.1. Исполнитель обязуется предоставлять Отчетность в полном объеме и в сроки, предусмотренные Соглашением и настоящим Приложением. В случае нарушения срока предоставления Отчетности Исполнитель обязан письменно уведомить об этом Государственную Компанию с указанием причины нарушения сроков.

2.2. Исполнитель обязан предоставлять Отчетность в следующие сроки:

2.2.1. годовую – не позднее 1 апреля следующего за отчетным года (если в Соглашении и (или) настоящем Приложении не установлен иной срок для предоставления соответствующей Отчетности);

2.2.2. Полугодовую – не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным полугодием. Во избежание сомнений в полугодовой отчетности Исполнитель предоставляет Государственной Компании информацию о случаях неисполнения обязанности страховщиков по осуществлению выплат в результате наступления страховых случаев или подтверждает отсутствие такой информации в соответствии с условиями Приложения № 19 к Соглашению;

2.2.3. квартальную – не позднее пятого числа первого месяца квартала, следующего за отчетным, за исключением Отчетности за четвертый квартал каждого календарного года, которая должна быть предоставлена Исполнителем не позднее 20 декабря отчетного квартала (за исключением бухгалтерской отчетности);

2.2.4. месячную – не позднее пятого числа месяца, следующего за отчетным;

2.2.5. разовую – не позднее Рабочего дня, следующего за днем, в который должна быть составлена Отчетность;

2.2.6. планирование – не позднее 20 (двадцати) дней до начала отчетного периода, в отношении которого осуществляется планирование;

2.2.7 отчетность и информацию, предусмотренные законодательством и иными нормативными правовыми актами – в сроки, указанные в этих актах.

2.2.8 ежедневную – не позднее 10.00 следующего за отчетным дня.

2.3. Отчетность направляется Исполнителем Государственной компании, которая производит оценку и проверку достоверности представленных документов, а также иным лицам, предусмотренным нормативными правовыми актами о представлении соответствующей отчетности. Государственная компания вправе затребовать у Исполнителя разъяснения относительно представленной им информации, такой запрос должен быть сделан в письменном виде и может быть передан Исполнителю по факсимильной или электронной связи. Разъяснения на запрос должны быть представлены Исполнителем Государственной компании в письменной форме, средствами факсимильной или электронной связи в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения запроса.

2.4. В случае возникновения обоснованных сомнений в достоверности представленной Отчетности, Государственная компания вправе осуществить проверку достоверности сведений, указанных в первичных документах, на основании которых были представлены сведения, подвергнутые сомнению. Первичные документы, письменно затребованные Государственной компанией в ходе такой проверки, Исполнитель передает по акту передачи (по описи) в виде заверенных копий в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения запроса.

2.5. Если Государственная компания в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения Отчетности не согласовала Отчетность, и Стороны не пришли к согласию о порядке урегулирования разногласий по Отчетности, то спор по Отчетности разрешается в соответствии с Порядком разрешения споров, установленным Соглашением.

1. **Отчетность по Строительству, Капитальному Ремонту.**

3.1. При Строительстве Исполнитель предоставляет Государственной компании следующие Отчеты:

3.1.1. Квартальный Отчет о финансировании Строительства – по Форме 1;

3.1.2. Квартальный Отчет о ходе выполнения Графика Строительства Автомобильной дороги, а также работ по Ремонту и Капитальному Ремонту – по Форме 2;

3.1.3. Справки о стоимости выполненных работ и затрат – по Форме 5 на основании Актов о приемке выполненных работ по строительству - по Форме 3;

Ежемесячно Исполнителем оформляется не более одной формы № КС-2 по Строительству (за исключением случае промежуточной приемки работ, которая проводится при соответствующем обосновании, по согласованию с Государственной компанией).

* + 1. В целях уменьшения арифметических погрешностей и исключения ошибок при работе со значительным объемом данных, в форме № КС-2, не указываются промежуточные итоги стоимости работ (за исключением итогов по главам накопительной ведомости).
    2. Каждая оплачиваемая работа, указываемая в форме № КС-2, должна подтверждаться Актом освидетельствования либо, в случае оплаты Государственной компанией прочих работ, соответствующей Документацией по прочим работам и Актом сдачи-приемки прочих работ.
    3. Допускается включение нескольких оплачиваемых работ (позиций) в один Акт освидетельствования в случаях, не противоречащих требованиям Приказа Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 декабря 2006 г. N 1128.
    4. К каждому Акту освидетельствования прикладывается исполнительная документация, оформленная в соответствии с требованиями Соглашения.
    5. Каждый Акт освидетельствования в комплекте с исполнительной документации вкладывается в отдельный файл.
    6. При формировании папки исполнительной документации, файлы с Актами освидетельствования и исполнительной документацией располагаются в порядке, соответствующем последовательности работ, указанных в предъявляемой к приемке форме № КС-2 и Реестре освидетельствованных работ.
    7. В верхнем файле каждой папки исполнительной документации необходимо располагать Реестр освидетельствованных работ, в котором указаны Акты освидетельствования, находящиеся в данной папке.
    8. Реестр освидетельствованных работ оформляется согласно Приложению № 4 к Соглашению и иными положениями Соглашения.
    9. На каждой папке исполнительной документации указывается наименование объекта и отчетный период, который отображен в предъявляемых к приемке формах № КС-2, № КС-3 и Реестре освидетельствованных работ.
    10. На дату приемки работ, подписания формы № КС-2 и формы № КС-3 Исполнитель оформляет форму отчетности, указанную в Приложении 2 к Приложению № 4 к Соглашению и предъявляет ее ответственному представителю Государственной компании вместе с иной, предъявляемой для проверки, документацией.

3.1.14. Месячный Отчет Инженера (если применимо).

3.1.15. Сведения о применении современных и инновационных технологий согласно перечню в соответствии с Приложением №1 к распоряжению Государственной компании «Автодор» от 29.05.2014 № ПТ-48р – по Форме 14. Форма предоставляется Исполнителем ежемесячно, одновременно с предоставлением форм КС-2 и КС-3.

3.1.16. Отчет о вводе в эксплуатацию Автомобильной Дороги по форме, составленной в соответствии с типовой формой № С-1 «Сведения о вводе в эксплуатацию зданий и сооружений» (приказ Росстата от 14 августа 2008 г. № 189).

3.1.17. Уведомление о случаях неисполнения обязанности страховщиков по осуществлению выплат в результате наступления страховых случаев (при наличии таких случаев) в соответствии с требованиями Приложения № 19 к Соглашению – один раз в шесть месяцев в произвольной форме.

3.1.18. Информацию о фактическом и ожидаемом выполнении работ, а также о фактической и ожидаемой оплате по Соглашению. Информация предоставляется ежемесячно на Инвестиционной стадии по Форме 14 до 5 числа каждого месяца Инвестиционной Стадии.

3.1.19. Справку о распределении денежных средств по видам работ в соответствии с согласованной с Государственной Компанией формой. Справка заполняется ежеквартально на 15 день после отчетного квартала.

3.2 Отчетность по Строительству, указанная в п. 3.1 предоставляется исполнителем при Ремонте и Капитальном Ремонте Автомобильной Дороги, за исключением случаев, когда указанные положения неприменимы к Капитальному Ремонту по прямому указанию закона или в силу сути сложившихся на основе данного Соглашения отношений.

1. **Отчетность на стадии Эксплуатации.**

4.1. На стадии Эксплуатации Исполнитель предоставляет Государственной Компании следующие Отчеты:

4.1.1. Годовой, ежеквартальный, месячный Отчет о состоянии Автомобильной дороги по итогам диагностики и обследования в отчетном году – по Форме 6;

4.1.2. Месячный Отчет о дорожно-транспортных происшествиях на Автомобильной дороге по Форме 7 (в соответствии с «Правилами учета и анализа дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах РФ» (Приказ ФДС РФ от 23.07.1998 №168);

4.1.3. Квартальный Отчет о расходах Исполнителя, связанных с Эксплуатацией Автомобильной дороги – по Форме 8;

4.1.4. Квартальный Отчет «Сведения о ремонте и содержании автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений на них» - по Форме 9А, составленой в соответствии с типовой формой № 3 – автодор (Постановление Росстата от 14.12.2007 № 103);

4.1.5. Годовой Отчет «Сведения о наличии объектов, повышающих безопасность движения на автомобильных дорогах общего пользования федерального регионального или межмуниципального значения, и искусственных сооружений на них» – по Форме 9Б, составленной в соответствии с типовой формой №7–автодор (Постановление Росстата от 14.12.2007 № 103);

4.1.6. Уведомление о случаях неисполнения обязанности страховщиков по осуществлению выплат в результате наступления страховых случаев (при наличии таких случаев) в соответствии с требованиями Приложения № 19 к Соглашению – один раз в шесть месяцев в произвольной форме.

4.1.7. Годовой Отчет «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования и сооружениях на них федерального, регионального или межмуниципального значения» – по Форме 10А, составленной в соответствии с типовой формой №1-ДГ (Постановление Росстата от 08.10.2007 № 72);

4.1.8. Годовой Отчет «Сведения о категориях автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, сельских населенных пунктах, имеющих автотранспортную связь по дорогам с твердым покрытием с сетью путей сообщения общего пользования» – по Форме 10Б, составленной в соответствии с типовой формой №2-ДГ (Постановление Росстата от 08.10.2007 № 72);

4.1.9. Акты стоимости выполненных работ и затрат – по Форме 12 на основании Актов о приемке выполненных работ - по Форме 11;

Акты выполненных работ (по Форме 11 к настоящему приложению) оформляются раздельно на:

- Постоянно выполняемые работы по Содержанию участков Автомобильной Дороги, включая Целевые Программы;

- Постоянно выполняемые работы по Содержанию Искусственных Дорожных Сооружений.

4.1.10. Ежемесячно - Сведения о нанесении ущерба имуществу на Автомобильной Дороге, в том числе в результате ДТП, краж, порчи и вандализма (по Форме 13 к настоящему Приложению).

4.1.11. Сведения о применении современных и инновационных технологий согласно перечню в соответствии с Приложением №1 к распоряжению Государственной компании «Автодор» от 29.05.2014 № ПТ-48р – по Форме 14.

4.1.12. Ежедневно – сведения о зафиксированном на Автомобильной Дороге количестве автотранспорта с учетом установленной категорийности, а также сведения о сумме денежных средств, полученных по результатам оплаты проезда по Автомобильной Дороге – по Форме 15.

4.2. Годовой отчет, предусмотренный п. 4.1.5, готовится нарастающим итогом, к отчету за 4 квартал добавляется итог 4-х отчетных кварталов.

1. **Отчетность о финансовом состоянии Исполнителя.**

5.1. Исполнитель обязан осуществлять ведение бухгалтерского учета, составление и представление бухгалтерской отчетности в соответствии с требованиями Законодательства.

5.2. В соответствии с настоящим разделом Исполнитель предоставляет Государственной Компании следующие Отчеты:

5.2.1. Копии квартальной бухгалтерской отчетности, а также годовой бухгалтерской отчетности с отметкой налогового органа или с протоколом контроля к электронному отчету из налогового органа;

5.2.2. Квартальная бухгалтерская отчетность предоставляется не позднее 30 дней первого месяца квартала, следующего за отчетным. Годовая бухгалтерская отчетность предоставляется не позднее 1 апреля следующего за отчетным года.

5.4. Исполнитель обязан предоставлять Государственной Компании копии бухгалтерской и финансовой отчетности более часто, чем указано в п. 5.3., в пределах форм и сроков, предусмотренных Росстатом, по обязательному для безусловного исполнения Исполнителем требованию Государственной Компании в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения такого требования.

1. **Формы Отчетности.**

**Форма 1 к Приложению № 21**

**ОТЧЕТ**

**О ФИНАНСИРОВАНИИ СТРОИТЕЛЬСТВА АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ**

**ЗА ПЕРИОД С «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ ГОДА ПО «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ ГОДА**

**(квартальный)**

Составлен «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года Отчетный период с\_\_\_\_\_\_\_по \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

От Исполнителя: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Всего по всем источникам  финансирования | | | Финансирование Государственной Компанией | | | Софинансирование Исполнителя | | |
| по графику | факт | отклонение | по графику | факт | отклонение | по графику | факт | отклонение |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| За отчетный период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нарастающим итогом с начала года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нарастающим итогом с начала Строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Будущий период по 20\_\_ год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ИТОГО** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание: пояснения по причинам отклонений от графика ( гр. 4, 7, 10, 13) изложить в пояснительной записке к настоящему отчету

**Форма 2 к Приложению № 21**

**ОТЧЕТ**

**О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ГРАФИКА СТРОИТЕЛЬСТВА АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ**

**ЗА ПЕРИОД С «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ ГОДА ПО «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ ГОДА**

**(квартальный)**

Составлен «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года Отчетный период с\_\_\_\_\_\_\_по \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

От Исполнителя: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование работ**  **(Этапов строительства)** | **Единица измерения** | **Количество** | **По графику** | | **Фактически** | | **Отклонения** |
| **Объем работ** | **Стоимость** | **Объем работ** | **Стоимость** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Примечание: пояснения по причинам отклонений от графика (столбец 9) изложить в пояснительной записке к настоящему отчету**

**Форма 3 к Приложению № 21**



**Форма 4 к Приложению № 21**

# **Унифицированная форма № КС-6а**

**Утверждена Постановлением Госкомстата России**

**от 11 ноября 1999 г. № 100**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Код | | |
| 0322006  Форма по ОКУД  Исполнитель по ОКПО  (организация, адрес, телефон, факс)  Генеральный Подрядчик по ОКПО  (организация, адрес, телефон, факс)  Стройка  (наименование, адрес)  Объект  (наименование)  Вид деятельности по ОКДП  Договор подряда (контракт)  Соглашение  Вид операции | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |
| номер |  | | |
| дата |  |  |  |
|  | | |

**ЖУРНАЛ  
УЧЕТА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

за год

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с Соглашением/договором подряда руб.

Составил

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

Проверил

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

#### По данному образцу печатать все четные страницы формы № КС-6а

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер | | Конструктивные элементы и виды работ | Номер единичной  расценки | Единица измерения | Цена  за  единицу, руб | Количество  ра- бот  по  смете | Сметная (договорная)  стоимость,  руб. | Выполнено работ | | | | | | | | | | | | | | |
| *по порядку* | *позиции по*  *смете* | *январь* | | | *февраль* | | | *март* | | | *апрель* | | | *май* | | |
| количество  . | стоимость,  руб. | стоимость фактически выполненных работ с начала строительства, руб. | количество | стоимость,  руб. | Стоимость фактически выполненных работ с начала строительства, руб. | количество | стоимость, руб. | стоимость фактически выполненных работ с начала строительства, руб. | количество | стоимость, руб. | стоимость фактически выполненных работ с начала  строительства, руб. | количество | стоимость, руб. | Стоимость фактически выполненных работ с начала строительства, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Итого Накладные и прочие расходы Всего** | | | | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### По данному образцу печатать все нечетные страницы формы № КС-6а

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выполнено работ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| июнь | | | июль | | | август | | | сентябрь | | | октябрь | | | ноябрь | | | декабрь | | | \_\_\_\_\_\_\_\_ год | |
| количество | стоимость, руб. | стоимость фактически выполненных работ с начала строительства, руб. | количество | стоимость, руб. | стоимость фактически выполненных работ с начала строительства, руб. | количество | стоимость, руб. | стоимость фактически выполненных работ с начала строительства, руб. | количество | стоимость, руб. | стоимость фактически выполненных работ с начала строительства, руб. | количество | стоимость, руб. | стоимость фактически выполненных работ с начала строительства, руб. | количество | стоимость,  руб. | стоимость фактически выполненных работ с начала строительства, руб. | количество | стоимость, руб. | стоимость фактически выполненных работ с начала строительства, руб. | количество | стоимость, руб. |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Форма 5 к Приложению № 21**



**Форма 6 к Приложению № 21**

**ОТЧЕТ О СОСТОЯНИИ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ДИАГНОСТИКИ И ОБСЛЕДОВАНИЯ**

**ВЫПОЛНЕННЫХ В \_\_\_\_\_\_\_ ГОДУ (хххх год эксплуатации)**

**(ежемесячный, ежеквартальный, годовой)**

Составлен «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года

От Исполнителя: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

**ТЕХНИКО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ**

| **№** | **Наименование показателя** | **Ед. изм.** | **Нормативное значение** | **Фактическое значение** | **Периодичность**  **измерения-**  **представления**  **данных** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I. Технико-эксплуатационные показатели** | | | | | |
| **1.1. Покрытие проезжей части, краевые полосы у обочин, полосы безопасности на разделительной полосе** | | | | | |
| 1 | Продольная ровность | см/км |  |  | весенний, осенний период |
| 2 | Поперечная ровность | мм |  |  | весенний, осенний период |
| 3 | Коэффициент сцепления колеса автомобиля с покрытием  в весенне-летне-осенний период[[1]](#footnote-2) | - |  |  | весенний, осенний период |
| 4 | Дефекты и повреждения, на 1000 м2 проезжей части, м2 | м2 |  |  | весенний, осенний период |
| **1.2. Искусственные дорожные сооружения[[2]](#footnote-3)** | | | | | |
| 1 | Показатель грузоподъемности | - |  |  | один раз в 5 лет |
| 2 | Долговечность сооружения  (показатель износа конструктивных частей сооружения Gm)[[3]](#footnote-4) | - |  |  | не реже 1 раза в год |
| 3 | Показатель расчетной скорости Gm[[4]](#footnote-5) | - |  |  | не реже 1 раза в год |

**Форма 7 к Приложению № 21**

**ОТЧЕТ О ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЯХ**

**НА АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГЕ ЗА ПЕРИОД С «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ ГОДА ПО «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ ГОДА**

**(месячный)**

От Исполнителя: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Дата  и время происше-ствия | Дата и время получения сообщения  о ДТП  с указанием источника | Место происшествия | Вид происшествия | Тип транспортного средства | Последствия ДТП | | Дорожные условия, сопутствующие возникновению ДТП | | Дорожные условия, явившиеся причиной ДТП.  Кем уста-новлено | Принятые меры по про-филактике ДТП | Дата отправки донесения  о ДТП  с тяжкими последст-виями |
| количество погиб-ших | количество ране-ных | вид не-удовлетво-рительных дорожных условий | краткое описание неудовлетворительных дорожных условий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

Примечания:

1. Графы 9 - 12 заполняют только при регистрации сведений о ДТП, возникновению которых сопутствовали неудовлетворительные дорожные условия.

2. Графа 11 заполняется после вынесения решения суда или органов дознания, направленного в адрес Исполнителя

**Форма 8 к Приложению № 21**

**ОТЧЕТ О РАСХОДАХ ИСПОЛНИТЕЛЯ,**

**СВЯЗАННЫХ С ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ**

**НА ПЕРИОД С «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ ГОДА ПО «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ ГОДА**

**(квартальный)**

Составлен «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года

От Исполнителя: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Объект расхода, тыс. руб.** | **Размер произведенных расходов** | **Разность между предполагаемыми и полученными произведенными расходами** | **Мероприятия, осуществленные Исполнителем с целью уменьшения расходов** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **РАСХОДЫ** |  |  |  |
| Расходы на текущий ремонт Автомобильной дороги |  |  |  |
| Расходы на профилактический и планово-предупредительный ремонт Автомобильной дороги |  |  |  |
| Расходы на содержание Автомобильной дороги |  |  |  |
| Расходы на содержание и ремонт искусственных дорожных сооружений |  |  |  |
| Расходы на профилактический и планово-предупредительный ремонт искусственных дорожных сооружений |  |  |  |
| Административные расходы (в т.ч. затраты на обслуживающий Автомобильную дорогу персонал) |  |  |  |
| Арендные платежи за Земельные участки, предоставленные Государственной Компанией Исполнителю |  |  |  |
| **ВСЕГО РАСХОДЫ** |  |  |  |
| **в том числе НДС** |  |  |  |
| **СУММА РАСХОДОВ БЕЗ НДС** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Резервы на ремонт |  |  |  |
| Амортизация |  |  |  |

**Форма 9А к Приложению № 21**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ** | | | | | | |  |
|  | |  | | | | | | |  |
|  | | КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ | | | | | | |  |
|  | |  | | | | | | |  |
|  | | Нарушение порядка представления статистической информации, а равно представление | | | | | | |  |
|  | | недостоверной статистической информации влечет ответственность, установленную | | | | | | |  |
|  | | статьей 13.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях | | | | | | |  |
|  | | от 30.12.2001 N 195-ФЗ, а также статьей 3 Закона Российской Федерации от 13.05.92 | | | | | | |  |
|  | | N 2761-1 "Об ответственности за нарушение порядка представления государственной | | | | | | |  |
|  | | статистической отчетности" | | | | | | |  |
|  | |  | | | | | | |  |
|  | | СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТЕ И СОДЕРЖАНИИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО, РЕГИОНАЛЬНОГО ИЛИ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ И ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ НА НИХ | | | | | | |  |
|  | | за январь - |  | | 20 |  | г. | |  |
|  | | (нарастающим итогом) | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | |
| Представляют: | | | | | | | Сроки представления | |  | Форма N 3-автодор |
| федеральные управления автомобильных дорог, управления автомобильных магистралей, дирекции строящихся автомобильных дорог, органы управления дорожным хозяйством субъектов Российской Федерации: | | | | | | | на 10 день после отчетного периода | |  | Утверждена постановлением Росстата от 14.12.2007 N 103 |
| - Федеральному дорожному агентству; | | | | | | |  |  |
| - территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации по установленному им адресу | | | | | | |  |  |
| Федеральное дорожное агентство: | | | | | | | на 20 день после отчетного периода | |  |  |
| - Росстату | | | | | | |  |  |
|  | | | | | | |  | Квартальная |
|  | | | | | | | | | |  |
| Наименование отчитывающейся организации | | |  | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | |  |
| Почтовый адрес |  | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | |  |
| Код формы по ОКУД | Код | | | | | | | | |  |
| отчитывающейся организации по ОКПО | вида деятельности по ОКВЭД | территории по ОКАТО | министерства (ведомства), органа управления по ОКОГУ | | | организационно-правовой формы по ОКОПФ | формы собственности  по ОКФС | |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | 6 | 7 | | 8 |
| 0615058 |  |  |  |  | | |  |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коды по ОКЕИ: километр - 008; штука - 796; погонный метр - 018; метр квадратный - 055; тысяча квадратных метров - 058; тысяча рублей - 384 | | | | | | | | | |
| Наименование показателей | N строки | Единица измере- ния | Всего | | в том числе: | | | | |
| План на год | Фактически выполнено с начала года | федерального значения | | | регионального или межмуниципального значения | |
| План на год | Фактически выполнено с начала года | | План на год | Фактически выполнено с начала года |
| всего | в т.ч. маги- стральные |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Отремонтированно автомобильных дорог с твердым покрытием | 01 | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (сумма строк 03 и 05) |
| (сумма строк 04 и 06) | 02 | тыс м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе: | 03 | км |  |  |  |  |  |  |  |
| капитальным ремонтом | 04 | тыс м2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ремонтом | 05 | км |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 | тыс м2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Устройство шероховатой поверхностной обработки | 07 | км |  |  |  |  |  |  |  |
| 08 | тыс м2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Восстановление верхних слоев | 09 | км |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | тыс м2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Устройство барьерного ограждения | 11 | км |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: | 12 | км |  |  |  |  |  |  |  |
| установка вновь |
| замена | 13 | км |  |  |  |  |  |  |  |
| Нанесение разметки автомобильных дорог | 14 | км |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | тыс м2 |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: | 16 | км |  |  |  |  |  |  |  |
| лакокрасочными материалами | 17 | тыс м2 |  |  |  |  |  |  |  |
| пластичными материалами | 18 | км |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | тыс м2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Отремонтированно водопропускных труб | 20 | шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | пог м |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: | 22 | шт |  |  |  |  |  |  |  |
| водопропускных труб диаметром более 2-х метров | 23 | пог м |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Отремонтированно мостов, путепроводов, автодорожных тоннелей | 24 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (сумма строк 27, 30, 33, 36), |
| (сумма строк 28, 31, 34, 37), | 25 | пог м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (сумма строк 29, 32, 35, 38) | 26 | тыс м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе: | 27 | шт |  |  |  |  |  |  |  |
| капитальным ремонтом мостов и путепроводов | 28 | пог м |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | тыс м2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ремонтом мостов и путепроводов | 30 | шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | пог м |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | тыс м2 |  |  |  |  |  |  |  |
| капитальным ремонтом автодорожных тоннелей | 33 | шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | пог м |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | тыс м2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ремонтом автодорожных тоннелей | 36 | шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | пог м |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | тыс м2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего затрат на содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | 39 | тыс руб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (сумма строк 40, 49, 55) |
| в том числе: | 40 | тыс руб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| затраты на содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них |
| (сумма строк 41, 46-48) |
| из них на: | 41 | тыс руб |  |  |  |  |  |  |  |
| содержание автомобильных дорог |
| в том числе: | 42 | тыс руб |  |  |  |  |  |  |  |
| замена барьерного ограждения |
| нанесение разметки автомобильных дорог | 43 | тыс руб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (сумма строк 44 и 45) |
| в том числе: | 44 | тыс руб |  |  |  |  |  |  |  |
| лакокрасочными материалами |
| пластичными материалами | 45 | тыс руб |  |  |  |  |  |  |  |
| содержание постоянных мостов и путепроводов | 46 | тыс руб |  |  |  |  |  |  |  |
| содержание автодорожных тоннелей | 47 | тыс руб |  |  |  |  |  |  |  |
| содержание водопропускных труб | 48 | тыс руб |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | | | | 2 | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | |
| затраты на капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них (сумма строк 50-53) | | | | 49 | | | тыс руб | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| в том числе: | | | | 50 | | | тыс руб | | |  | | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |
| автомобильных дорог | | | |
| постоянных мостов и путепроводов | | | | 51 | | | тыс руб | | |  | | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |
| автодорожных тоннелей | | | | 52 | | | тыс руб | | |  | | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |
| водопропускных труб | | | | 53 | | | тыс руб | | |  | | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |
| в том числе: | | | | 54 | | | тыс руб | | |  | | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |
| труб диаметром более 2-х метров | | | |
| затраты на ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них (сумма строк 56, 59, 60, 61) | | | | 55 | | | тыс руб | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| в том числе: | | | | 56 | | | тыс руб | | |  | | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |
| автомобильных дорог | | | |
| из них на: | | | | 57 | | | тыс руб | | |  | | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |
| устройство шероховатой поверхностной обработки | | | |
| восстановление верхних слоев | | | | 58 | | | тыс руб | | |  | | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |
| постоянных мостов и путепроводов | | | | 59 | | | тыс руб | | |  | | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |
| автодорожных тоннелей | | | | 60 | | | тыс руб | | |  | | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |
| водопропускных труб | | | | 61 | | | тыс руб | | |  | | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |
| в том числе: | | | | 62 | | | тыс руб | | |  | | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |
| труб диаметром более 2-х метров | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Руководитель организации | |  | | |  |  | | | | | | | | | |  | |  | | | |  | |  | |  |
|  | | (Ф.И.О.) | | |  | (подпись) | | | | | | | | | |  | |  | | | |  | |  | |  |
| Должностное лицо, | |  | | |  |  | | | | | | | | | |  | |  | | | |  | |  | |  |
| ответственное за | |  | | |  |  | | | | | | | | | |  | |  | | | |  | |  | |  |
| составление формы | |  | | |  |  | | | | | | | | | |  | |  | | | |  | |  | |  |
|  | | (должность) | | |  | (Ф.И.О.) | | | | | | | | | |  | | (подпись) | | | |  | |  | |  |
|  | |  | | |  |  | | | | | | | | | |  | |  | | | |  | |  | |  |
|  | |  | | |  | " | |  | " | |  | | 20 | |  | год | |  | |  | |  | |  | |  |
|  | (номер контактного телефона) | | | | | (дата составления документа) | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | |  |
|  | Факс: | |  | | | | | | E-mail: | | |  | | | | | | | |  | |  | |  | |  |

**Форма 9Б к Приложению № 21**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ** | | | | | |  |
|  | |  | | | | | |  |
|  | | КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ | | | | | |  |
|  | |  | | | | | |  |
|  | | Нарушение порядка представления статистической информации, а равно представление | | | | | |  |
|  | | недостоверной статистической информации влечет ответственность, установленную | | | | | |  |
|  | | статьей 13.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях | | | | | |  |
|  | | от 30.12.2001 N 195-ФЗ, а также статьей 3 Закона Российской Федерации от 13.05.92 | | | | | |  |
|  | | N 2761-1 "Об ответственности за нарушение порядка представления государственной | | | | | |  |
|  | | статистической отчетности" | | | | | |  |
|  | |  | | | | | |  |
|  | | СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ ОБЪЕКТОВ, ПОВЫШАЮЩИХ БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ НА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГАХ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, И МЕСТ КОНЦЕНТРАЦИИ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ | | | | | |  |
|  | | за 20 | | |  | год | |  |
|  | |  | | | | | |  |
|  | | | | | | | | |
| Представляют: | | | | | | Сроки представления | |  | Форма N 7-автодор |
| федеральные управления автомобильных дорог, управления автомобильных магистралей, дирекции строящихся автомобильных дорог, органы управления дорожным хозяйством субъектов Российской Федерации: | | | | | | на 30 день после отчетного периода | |  | Утверждена постановлением Росстата от 14.12.2007 N 103 |
| - Федеральному дорожному агентству; | | | | | |  |  |
| - территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации по установленному им адресу | | | | | |  |  |
| Федеральное дорожное агентство: | | | | | | 25 марта | |  |  |
| - Росстату | | | | | |  |  |
|  | | | | | |  | Годовая |
|  | | | | | | | | |  |
| Наименование отчитывающейся организации | | |  | | | | | |  |
|  | | | | | | | | |  |
| Почтовый адрес |  | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | |  |
| Код формы по ОКУД | Код | | | | | | | |  |
| отчитывающейся организации по ОКПО | вида деятельности по ОКВЭД | | территории по ОКАТО | министерства (ведомства), органа управления по ОКОГУ | организационно-правовой формы по ОКОПФ | формы собственности  по ОКФС | |  |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 |
| 0615060 |  |  | |  |  |  |  | |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Наличие объектов, повышающих безопасность движения на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения | | | | |
|  | | | | |
| 1.1. Основные сооружения и оборудование, повышающие безопасность дорожного движения | | | | |
|  | | | | |
| Наименование показателей | N строки | Единица измерения | Наличие | |
| на начало отчетного года | на конец отчетного года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Общая протяженность автомобильных дорог | 01 | км |  |  |
| Съезды с твердым покрытием с основной дороги | 02 | шт |  |  |
| 03 | пог м |  |  |
| Тротуары и пешеходные дорожки с твердым покрытием | 04 | км |  |  |
| Автобусные остановки | 05 | шт |  |  |
| Переходно-скоростные полосы | 06 | шт |  |  |
| Дороги с шероховатой поверхностной обработкой покрытия | 07 | км |  |  |
| Укрепленные обочины | 08 | км |  |  |
| Ограждения барьерного типа | 09 | км |  |  |
| Ограждение барьерное, аналогичное типу Нью-Джерси | 10 | км |  |  |
| Сигнальные столбики на бровке земляного полотна | 11 | шт |  |  |
| Повышенный колесо-отбойный брус на искусственных сооружениях | 12 | пог м |  |  |
| Проезжая часть с дорожной разметкой | 13 | км |  |  |
| Дорожные знаки и указатели | 14 | шт |  |  |
| Протяженность линий освещения на автодорогах и искусственных сооружениях | 15 | км |  |  |
| 16 | пог м |  |  |
| Пешеходные переходы в разных уровнях | 17 | шт |  |  |
| 18 | пог м |  |  |
| Примыкания и пересечения | 19 | шт |  |  |
| Транспортные развязки в разных уровнях на пересечениях железнодорожных путей и автомобильных дорог | 20 | шт |  |  |
| 21 | км |  |  |
| Транспортные развязки в разных уровнях на пересечениях автомобильных дорог | 22 | шт |  |  |
| 23 | км |  |  |
| в том числе транспортные развязки в разных уровнях на пересечениях автомобильных дорог с двумя и более путепроводами и тоннелями | 24 | шт |  |  |
| 25 | км |  |  |
| Ограждение полосы отвода | 26 | км |  |  |
| Экраны шумозащитные | 27 | км |  |  |
| Противоослепляющие щитки на осевом дорожном ограждении | 28 | шт |  |  |
| 29 | км |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2. Объекты дорожного сервиса | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| Наименование показателей | N строки | Единица измерения | Наличие на начало отчетного периода | | | Наличие на конец отчетного периода | |
| всего | | в том числе расположенные в полосе отвода | всего | в том числе расположенные в полосе отвода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 |
| Площадки-стоянки | 01 | шт |  | |  |  |  |
| Площадки отдыха с эстакадой | 02 | шт |  | |  |  |  |
| Моечные пункты | 03 | шт |  | |  |  |  |
| Предприятия торговли | 04 | шт |  | |  |  |  |
| Пункты питания | 05 | шт |  | |  |  |  |
| Мотели, кемпинги | 06 | шт |  | |  |  |  |
| АЗС | 07 | шт |  | |  |  |  |
| Станции технического обслуживания | 08 | шт |  | |  |  |  |
| Медпункты | 09 | шт |  | |  |  |  |
| Пункты связи | 10 | шт |  | |  |  |  |
| Общественные туалеты | 11 | шт |  | |  |  |  |
| Объекты рекламы | 12 | шт |  | |  |  |  |
| Пост ГИБДД, таможня | 13 | шт |  | |  |  |  |
| Пункты весового контроля | 14 | шт |  | |  |  |  |
| Прочие объекты сервиса | 15 | шт |  | |  |  |  |
|  | | | | | | | |
| Раздел 2. Информация о местах концентрации дорожно-транспортных происшествий | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| Наименование показателей | | | | N строки | Единица измерения | Величина показателя | |
| 1 | | | | 2 | 3 | 4 | |
| Количество участков концентрации ДТП на начало отчетного года | | | | 01 | шт |  | |
| Количество участков концентрации ДТП, на которых были осуществлены дорожные работы по их ликвидации в течение отчетного года | | | | 02 | шт |  | |
|  | | | | | | | |
| Коды по ОКЕИ: километр - 008, штука - 796, погонный метр – 018 | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Руководитель организации |  | |  |  | | | | | | |  |  | |
|  | (Ф.И.О.) | |  | (подпись) | | | | | | |  |  | |
| Должностное лицо, |  | |  |  | | | | | | |  |  | |
| ответственное за |  | |  |  | | | | | | |  |  | |
| составление формы |  | |  |  | | | | | | |  |  | |
|  | (должность) | |  | (Ф.И.О.) | | | | | | |  | (подпись) | |
|  |  | |  |  | | | | | | |  |  | |
|  |  | |  | " |  | " |  | | 20 |  | год |  |  |
|  | (номер контактного телефона) | | | (дата составления документа) | | | | | | | |  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | |  |
|  | Факс: |  | | | | E-mail: | |  | | | | |  |

**Форма 10А к Приложению № 21**











**Форма 10Б к Приложению № 21**







**Форма 11 к Приложению № 21**

ФОРМА АКТА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

┌────────┐

│ Код │

├────────┤

Форма по ОКУД │ │

├────────┤

Заказчик (Генеральный подрядчик)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ по ОКПО │ │

(организация, адрес, │ │

телефон, факс) ├────────┤

│ │

Подрядчик (Субподрядчик) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ по ОКПО │ │

(организация, адрес, │ │

телефон, факс) ├────────┤

│ │

│ │

Объект \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ │ │

(наименование, адрес) ├────────┤

│ │

Вид деятельности по ОКДП │ │

┌─────┼────────┤

Договор подряда │номер│ │

├─────┼──┬──┬──┤

│ дата│ │ │ │

└─────┼──┴──┴──┤

Вид операции │ │

└────────┘

┌─────────┬───────────┐┌───────────────┐

│ Номер │ Дата ││Отчетный период│

│документа│составления│├───────┬───────┤

│ │ ││ с │ по │

├─────────┼───────────┤├───────┼───────┤

│ │ ││ │ │

└─────────┴───────────┘└───────┴───────┘

**Акт выполненных работ**

Договорная стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер по порядку | Наименование объектов, этапов, видов выполненных работ | Единица измерения | Выполнено работ | | |
| Количество | Цена за единицу, руб. | Стоимость, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **по Субъекту РФ** |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО: | | |  |
|  |  | В том числе НДС, \_\_\_%: | | |  |

Сдал: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Исполнитель) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

Принял: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Государственная Компания) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

**Форма 12 к Приложению № 21**

ФОРМА АКТА СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | |  | |  | | **Код** |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | | Форма по ОКУД | | | |  |
|  | |  | |  | | |  |  |
| **Государственная Компания** (Генеральный подрядчик) | | |  | | | | по ОКПО |  |
|  | | | организация, адрес, телефон, факс | | | |  |  |
| **Исполнитель** (Субподрядчик) | | |  | | | | по ОКПО |  |
|  | | | организация, адрес, телефон, факс | | | |  |  |
| **Объект** | | |  | | | |  |  |
|  | | | наименование, адрес | | | |  |  |
|  |  | | | Вид деятельности по ОКДП | | | |  |
|  |  | | | Договор подряда (контракт) | номер | | |  |
|  |  | | |  | дата | | |  |
|  |  | | |  |  | | |  |
|  |  | | | Вид операции | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Номер | Дата |  | Отчетный период | |
|  | документа | составления |  | с | по |
|  |  |  |  |  |  |

**Акт стоимости выполненных работ и затрат**

Договорная стоимость в соответствие с договором подряда (субподряда)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_руб.

| Номер  по порядку | Наименование, объектов, этапов, видов выполненных работ, затрат | Код | Стоимость выполненных работ и затрат, руб. | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с начала  проведения  работ | с начала года по  отчетный месяц  включительно | в том числе  за отчетный  месяц |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Всего работ и затрат, включаемых в стоимость выполненных работ,  в том числе: |  |  |  |  |
|  | **по Субъекту РФ** |  |  |  |  |
|  |  |  | ИТОГО: | |  |
|  |  |  | Сумма НДС, \_\_%: | |  |
|  |  |  | Всего с учетом НДС, \_\_%: | |  |

Государственная Компания: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

Исполнитель: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

**Форма 13 к Приложению № 21**

ФОРМА СВЕДЕНИЙ О НАНЕСЕНИИ УЩЕРБА ИМУЩЕСТВУ НА АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГЕ

**Сведения о нанесении ущерба (включая кражи, порчу и вандализм) имуществу Государственной Компании, Автомобильной Дороге \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ км \_\_\_+\_\_\_ - км \_\_\_+\_\_\_, включая Искусственные Сооружения на них в период с «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_г. по «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование организации** | **Наименование объекта** | **Место и территория размещения объекта** | **Наименование происшествия** | **Дата происшествия** | **Характер ущерба** | **Информация о нанесенном и возмещенном ущербе** | | | | |
| **Нанесенный** | | **Возмещенный, тыс. руб.** | | |
| **Физический** | **Материальный[[5]](#footnote-6)1, тыс. руб.** | **за счет средств Заказчика** | **за счет страхового возмещения** | **За счет средств резерва по ЧС** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
|  | **Итого по \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ км \_\_\_+\_\_\_ - км \_\_\_+\_\_\_** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель (уполномоченный представитель) Исполнителя \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Форма 14 к Приложению № 21**

Форма представления сведений

о применении современных и инновационных технологий

за *\_\_(отчетный период)\_\_* 201\_\_ года

Наименование объекта: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование участка дороги, искусственного сооружения1 | Наименование современных и инновационных технологий2 | Наименование работ3 | Объем фактического применения 4 | | Основание для применения5 | Ожидаемая эффективность в стоимостном и/или качественном выражении6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ед. измерения |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

*Подпись ответственного сотрудника Расшифровка подписи*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Заполняется согласно Ведомости работ, если применимо

2. Заполняется отдельно по каждому материалу, конструкции, технологии согласно Перечню, примененных или запланированных к применению на данном объекте, разработанному на основании Приложения № 1 к Приложению № 5 к Соглашению.

3. Указывается наименование дорожных работ, выполняемых при реализации проекта, при производстве которых применена в отчетном периоде или запланирована к применению технология согласно Перечню. Наименование работ указывается согласно Ведомости работ и актам о приемке выполненных работ.

4. Объем применения следует указывать в стоимостном выражении (тыс. руб.) и в натуральных показателях (км, м2, м3, шт., тонны) за отчетный период. Объем применения в стоимостном выражении определяется по прямым затратам.

5. Указываются соответствующие методические документы, регламентирующие их применение (стандарты организаций, решения НТС, письма Государственной компании).

6. Указывается ожидаемый (прогнозный) экономический эффект (чистый дисконтированный доход от внедрения), планируемое сокращение затрат труда, экономии материалов и энергоресурсов, снижение общей стоимости выполнения работ, а также сведения об эффективности с позиции повышения качества, долговечности дорожных конструкций, увеличения межремонтных сроков, повышения безопасности дорожного движения.

**Форма 15 к Приложению № 21**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СПРАВКА | | | | | | | | | | | | | | | |
| по платному участку автомобильной дороги М-11 км \_\_\_ по км \_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | |
| за « » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года-*(день недели)* | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | |  | |  |  | | |  | |  |  | |
|  | Направление | ПВП \_\_\_ | | | … | | | | | | **Итого** | |
| Обратное | Прямое | Всего | Обратное | | Прямое | | | Всего |  | |
| **Класс 1 H≤2** | *Кол-во автотранспорта за сутки (ед.)* |  |  |  |  | |  | | |  |  | |
| Сумма оплаты за сутки (руб.) |  |  |  |  | |  | | |  |  | |
| **Класс 2 2<H<2,6  2 и более осей** | *Кол-во автотранспорта за сутки (ед.)* |  |  |  |  | |  | | |  |  | |
| Сумма оплаты за сутки (руб.) |  |  |  |  | |  | | |  |  | |
| **Класс 3 H≥2,6** | *Кол-во автотранспорта за сутки (ед.)* |  |  |  |  | |  | | |  |  | |
| Сумма оплаты за сутки (руб.) |  |  |  |  | |  | | |  |  | |
| **Класс 4 H≥2,6  3 и более осей** | *Кол-во автотранспорта за ночь (ед.)* |  |  |  |  | |  | | |  |  | |
| *Кол-во автотранспорта за день (ед.)* |  |  |  |  | |  | | |  |  | |
| *Кол-во автотранспорта за сутки (ед.)* |  |  |  |  | |  | | |  |  | |
| Сумма оплаты ночь (руб.) |  |  |  |  | |  | | |  |  | |
| Сумма оплаты день (руб.) |  |  |  |  | |  | | |  |  | |
| Сумма оплаты за сутки (руб.) |  |  |  |  | |  | | |  |  | |
| **в т.ч. проезд по ЭСО** | Кол-во автотранспорта за сутки (ед.) |  |  |  |  | |  | | |  |  | |
| в т.ч. транспондер |  |  |  |  | |  | | |  |  | |
| в т.ч. БСК |  |  |  |  | |  | | |  |  | |
| в т.ч. банковская карта |  |  |  |  | |  | | |  |  | |
| **Бесплатные** | ***Кол-во автотранспорта за сутки (ед.)*** |  |  |  |  | |  | | |  |  | |
| **Всего по ПВП** | *Кол-во автотранспорта за сутки (ед.)* |  |  |  |  | |  | | |  |  | |
| **Сумма оплаты за сутки (руб.)** |  |  |  |  | |  | | |  |  | |

*Подпись уполномоченного представителя Расшифровка подписи*

**Приложение 1 к Приложению № 21**

**ТАБЕЛЬ ОТЧЕТНОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№№**  **Пп.** | **Наименование отчетного документа** | **Код формы** | | **Периодичность**  **представления** | | **Примечание**  **(подтверждающие документы к отчету)** |
| **На стадии строительства** | | | | | | |
| 1 | Отчет о финансировании строительства | Форма 1 | | Раз в квартал, не позднее 5 числа месяца, идущего за отчетным кварталом | |  |
| 2 | Отчет о ходе выполнения Графика Строительства Автомобильной дороги | Форма 2 | | Раз в квартал, не позднее 5 числа месяца, идущего за отчетным кварталом | | Форма А-1 Отчета Инженера и Форма 4 (унифицированная форма КС-6а, утв. Постановлением Госкомстата РФ №100 от 11.11.99) |
| 3 | Акты о приемке выполненных работ по строительству | Форма 3  (унифицированная форма КС-2, утв. Постановлением Госкомстата РФ №100 от 11.11.99) | | В сроки, установленные Соглашением и Приложениями к ниму | | Отчет Инженера |
| 4 | Журнал учета выполненных работ | Форма 4  (унифицированная форма КС-6а, утв. Постановлением Госкомстата РФ №100 от 11.11.99) | | ежемесячно | | Отчет Инженера |
| 5 | Акт стоимости выполненных работ и затрат | Форма 5  (унифицированная форма КС-3, утв. Постановлением Госкомстата РФ №100 от 11.11.99) | | В сроки, установленные Соглашением и Приложениями к ниму | | Отчет Инженера |
| 6 | Отчет о вводе в эксплуатацию Автомобильной Дороги по форме, составленной в соответствии с типовой формой № С-1 «Сведения о вводе в эксплуатацию зданий и сооружений» (приказ Росстата от 14 августа 2008 г. № 189) | Форма № С-1 Росстата от 14.08.2008 | | Разовый | | Акт приемки Автомобильной дороги,  Акт о Начале Эксплуатации |
| 7 | Бухгалтерская отчетность | По табелю, установленному Законодательством | | Раз в квартал, не позднее 30 дней первого месяца квартала, идущего за отчетным | | С отметкой налогового органа или с протоколом контроля к электронному отчету из налогового органа |
| 8 | Годовая бухгалтерская отчетность | По табелю, установленному Законодательством | | Раз в год, не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным | | С отметкой налогового органа или с протоколом контроля к электронному отчету из налогового органа |
| 9 | Годовое аудиторское заключение |  | | Раз в год, не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным | |  |
| 10 | Сведения о применении современных и инновационных технологий | Форма 14 | | Совместно с формами КС-2, КС-3 в сроки, установленные Соглашением и Приложениями к нему | |  |
| **На стадии Эксплуатации** | | | | | | |
| 11 | Отчет о состоянии автомобильной дороги по результатам диагностики и обследования, выполненных в отчетном году | Форма 6 | | Раз в год, не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным | | Заключение специпализированной организации, выполнившей работы по диагностике и обследованию |
| 12 | Отчет о дорожно-транспортных происшествиях на Автомобильной Дороге | Форма 7 | | Раз в месяц, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным | | Протоколы ГИБДД в соответствии с «Правилами учета и анализа дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах РФ» |
| 13 | Отчет о расходах Исполнителя, связанных с эксплуатацией Автомобильной дороги | Форма 8 | | Раз в квартал, не позднее 5 числа месяца, идущего за отчетным кварталом | | Документы бух. учета, подтверждающие сумму доходов и расходов Исполнителя |
| 14 | Отчет «Сведения о ремонте и содержании автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений на них» | Форма 9А  Форма 3-автодор, утв. Постановлением Росстата №103 от 14.12.2007 | | Раз в квартал, не позднее 5 числа месяца, идущего за отчетным кварталом | |  |
| 15 | Отчет «Сведения о наличии объектов, повышающих безопасность движения на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения, и мест концентрации дорожно-транспортных происшествий» | Форма 9Б  Форма 7-автодор, утв. Постановлением Росстата №103 от 14.12.2007 | | Раз в год, не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным | |  |
| 16 | Отчет «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования и сооружениях на них федерального, регионального или межмуниципального значения» | Форма 10А  Форма №1-ДГ  Постановление Росстата от 08.10.2007 № 72 | | Раз в квартал, не позднее 5 числа месяца, идущего за отчетным кварталом | |  |
| 17 | Отчет «Сведения о категориях автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, сельских населенных пунктах, имеющих автотранспортную связь по дорогам с твердым покрытием с сетью путей сообщения общего пользования» | Форма 10Б  Форма №2-ДГ  Постановление Росстата от 08.10.2007 № 72 | | Раз в год, не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным | |  |
| 18 | Квартальная бухгалтерская отчетность |  | | Раз в квартал, не позднее 30 дней первого месяца квартала, идущего за отчетным | | С отметкой налогового органа или с протоколом контроля к электронному отчету из налогового органа |
| 19 | Годовая бухгалтерская отчетность |  | | Раз в год, не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным | | С отметкой налогового органа или с протоколом контроля к электронному отчету из налогового органа |
| 20 | Годовое аудиторское заключение |  | | Раз в год, не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным | |  |
| 21 | Акт выполненных работ | Форма 11 | | В сроки, установленные Соглашением и Приложениями к ниму | |  |
| 22 | Акт стоимости выполненных работ и затрат | Форма 12 | | В сроки, установленные Соглашением и Приложениями к ниму | |  |
| 23 | Сведения о нанесении ущерба имуществу на автомобильной дороге | Форма 13 | | Ежемесячно | |  |
| 24 | Сведения о применении современных и инновационных технологий | Форма 14 | | Совместно с формами КС-2, КС-3 в сроки, установленные Соглашением и Приложениями к нему | |  |
| 25 | Сведения о зафиксированном на Автомобильной Дороге количестве автотранспорта с учетом установленной категорийности, а также сведения о сумме денежных средств, полученных по результатам оплаты проезда по Автомобильной Дороге | Форма 15 | | Ежедневно | |  |
| **Государственная Компания:** | | | **Исполнитель:** | |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  М.П. | | | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  М.П. | |

1. Определение коэффициента сцепления проводится прибором ПКРС-2У при измерении шиной с рисунком протектора по ГОСТ 30413-96 ( прибором ППК-2, имитирующего сцепление гладкой шины). [↑](#footnote-ref-2)
2. Межремонтный срок проведения работ по ремонту для искусственных сооружений составляет 18 лет [↑](#footnote-ref-3)
3. Определяется в соответствии с методикой, изложенной в ОДН 218.017-2003 и СП 35.13330.2011

   Gm=2% – состояние сооружения соответствует нормативным требованиям

   Gm=7,5%-требуется выполнение профилактических работ в рамках нормативного содержания;

   Gm=7,5%-25%-требуется выполнение сверхнормативных работ по содержанию (планово-предупредительные работы);

   Gm=25%-40%- требуется комплексный ремонт искусственных сооружений.

   [↑](#footnote-ref-4)
4. Определяется в соответствии с методикой, изложенной в ОДН 218.017-2003 и СП 35.13330.2011

   Gm=120 км/ч – состояние искусственного сооружения соответствует нормативным требованиям.

   - при Gm -120-100 требуется выполнение профилактических работ в рамках нормативного содержания;

   - при Gm=100-80 требуется выполнение сверхнормативных работ по содержанию, планово-предупредительные работы или комплексный ремонт искусственных сооружений;

   - при Gm менее-80 требуется комплексный ремонт искусственных сооружений. [↑](#footnote-ref-5)
5. 1 - Определяется на основании сметы, на устранение ущерба. [↑](#footnote-ref-6)