Доклад

о стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта,

ремонта и содержания 1 км автомобильных дорог общего пользования

Российской Федерации

- год)

- Введение

Материалы подготовлены Министерством транспорта Российской Федерации на основе данных, поступивших от подведомственных Федеральному дорожному агентству федеральных казенных учреждений (30 ФКУ), Государственной компании «Российские автомобильные дороги», а также органов управления дорожным хозяйством субъектов Российской Федерации (85 субъектов).

2. Особенности статистической обработки удельных стоимостных показателей

Автомобильная дорога – это сложный линейный объект, который помимо основных конструктивных элементов (дорожного полотна, дорожного покрытия и подобных элементов) имеет в своем составе на всем протяжении дорожные сооружения, являющиеся ее неотъемлемой технологической частью (защитные дорожные сооружения, искусственные дорожные сооружения, производственные объекты, элементы обустройства).

На величину стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог влияет целый ряд ценообразующих факторов, таких как:

– геометрические характеристики (ширина проезжей части, обочин, разделительной полосы, радиусы кривых, уклоны и т. д.);

– капитальность конструкции дорожной одежды;

– рельеф местности, природно-климатические и инженерно-геологические условия строительства;

– наличие застройки территории;

– количество пересечений и примыканий, искусственных сооружений;

– стоимость строительных материалов, включая затраты на их транспортировку;

– объемы земляных работ;

– стоимость возмещения расходов при выкупе земель и выплаты компенсаций;

– количество и тип пересекаемых и переустраиваемых коммуникаций;

– система водоотвода, тип очистных сооружений;

– количество и тип искусственных сооружений;

– количество и размеры дорожных знаков, тип их установки;

– наличие различных охранных зон.

В настоящем докладе для обеспечения статистической достоверности и однородности выборки при расчете удельных стоимостных показателей строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог были учтены следующие аспекты:

– выделены стоимостные показатели каждой дороги без дорогостоящих искусственных сооружений (крупных мостов и многоуровневых развязок);

– исключены затраты на выкуп земель, компенсационные выплаты, переустройство сетей инженерного обеспечения, а также налог на добавленную стоимость;

– рассчитаны укрупненные показатели.

Подготовка доклада осуществлялась в соответствии с Методическими рекомендациями по проведению работ по сбору, анализу, мониторингу, актуализации и определению стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания 1 км автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального и местного значения, рекомендованными к применению поручением Министерства транспорта Российской Федерации от 21.10.2024 № ВТ-16-пр.

3. Анализ удельных стоимостных показателей строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания 1 км 1 полосы автомобильных дорог общего пользования в Российской Федерации

Средняя стоимость строительства 1 км 1 полосы движения по каждой категории автомобильных дорог приведена в таблице 1.

Таблица 1 – Средняя стоимость строительства 1 км 1 полосы движения в зависимости от категории автомобильной дороги

| Категория дороги | Средняя стоимость строительства 1 км 1 полосы движения, тыс. рублей | Количество объектов в расчете | Суммарная линейная протяженность объектов в расчете, км |
| --- | --- | --- | --- |
| I | 140 692,11 | 10 | 521,640 |
| II | 79 474,16 | 2 | 20,288 |
| III | 46 251,70 | 5 | 15,370 |
| IV | 29 416,32 | 54 | 139,168 |
| V | 19 562,78 | 53 | 90,709 |
| В целом по сети дорог | 121 000,76* | 124 | 787,170 |
| *Средневзвешенное значение, которое определяется как сумма средних значений показателей работ по строительству, участвующих в расчете для каждой категории, скорректированных с учетом доли протяженности объектов каждой категории в суммарной протяженности объектов по строительству. |  |  |  |

Средняя стоимость реконструкции 1 км 1 полосы движения по каждой категории автомобильных дорог приведена в таблице 2.

Таблица 2 – Средняя стоимость реконструкции 1 км 1 полосы движения в зависимости от категории автомобильной дороги

| Категория дороги | Средняя стоимость реконструкции 1 км 1 полосы движения, тыс. рублей | Количество объектов в расчете | Суммарная линейная протяженность объектов в расчете, км |
| --- | --- | --- | --- |
| I | 90 658,23 | 14 | 83,492 |
| II | 47 676,91 | 11 | 44,868 |
| III | 43 474,77 | 11 | 88,094 |
| IV | 42 000,99 | 49 | 177,412 |
| V | 24 664,10 | 13 | 40,760 |
| В целом по сети дорог | 59 202,02* | 98 | 434,630 |
| *Средневзвешенное значение, которое определяется как сумма средних значений показателей работ по реконструкции, участвующих в расчете для каждой категории, скорректированных с учетом доли протяженности объектов каждой категории в суммарной протяженности объектов по реконструкции. |  |  |  |

Средняя стоимость капитального ремонта 1 км 1 полосы движения по каждой категории автомобильной дороги приведена в таблице 3.

Таблица 3 – Средняя стоимость капитального ремонта 1 км 1 полосы движения в зависимости от категории автомобильной дороги

| Категория дороги | Средняя стоимость капитального ремонта 1 км 1 полосы движения, тыс. рублей | Количество объектов в расчете | Суммарная линейная протяженность объектов в расчете, км |
| --- | --- | --- | --- |
| I | 39 141,46 | 5 | 25,230 |
| II | 44 374,94 | 47 | 422,540 |
| III | 32 818,51 | 53 | 259,480 |
| IV | 22 047,39 | 266 | 802,920 |
| V | 15 083,88 | 102 | 94,410 |
| В целом по сети дорог | 32 772,96* | 473 | 1 604,580 |
| *Средневзвешенное значение, которое определяется как сумма средних значений показателей работ по капитальному ремонту, участвующих в расчете для каждой категории, скорректированных с учетом доли протяженности объектов каждой категории в суммарной протяженности объектов по капитальному ремонту. |  |  |  |

Средняя стоимость ремонта 1 км автомобильной дороги с условной шириной 7 м (в зависимости от категории автомобильных дорог) приведена в таблице 4.

Таблица 4 – Средняя стоимость ремонта 1 км автомобильной дороги с условной шириной 7 м (в зависимости от категории автомобильной дороги)

| Категория дороги | Средняя стоимость ремонта 1 км (7000 кв. м), тыс. рублей | Количество объектов в расчете | Суммарная линейная протяженность объектов в расчете, км |
| --- | --- | --- | --- |
| I | 18 542,78 | 35 | 215,581 |
| II | 19 281,47 | 193 | 626,670 |
| III | 23 323,32 | 772 | 3 880,940 |
| IV | 19 095,72 | 2 700 | 7 935,750 |
| V | 10 708,13 | 4 841 | 3 343,240 |
| В целом по сети дорог | 19 073,80* | 8 537 | 15 995,09 |
| *Средневзвешенное значение, которое определяется как сумма средних значений показателей работ по ремонту, участвующих в расчете для каждой категории, скорректированных с учетом доли протяженности объектов каждой категории в суммарной протяженности объектов по ремонту |  |  |  |

Средняя стоимость работ по устройству защитных слоев, слоев износа 
и поверхностной обработки 1 км автомобильной дороги (с условной шириной 
7 м), выполняемых за счет средств содержания автомобильной дороги, в зависимости от категории автомобильных дорог приведена в таблице 5.

Таблица 5 – Средняя стоимость выполнения работ по устройству защитных слоев, слоев износа и поверхностной обработки 1 км автомобильной дороги (с условной шириной 7 м)

| Категория дороги | Средняя стоимость 1 км (7000 кв. м) работ по устройству защитных слоев, слоев износа и поверхностной обработки, выполняемых за счет средств содержания, тыс. рублей | Количество объектов в расчете | Суммарная линейная протяженность объектов в расчете, км |
| --- | --- | --- | --- |
| I | 11 005,53 | 66 | 722,827 |
| II | 10 579,28 | 159 | 1 434,500 |
| III | 8 970,77 | 181 | 933,990 |
| IV | 9 275,40 | 287 | 595,640 |
| V | 8 424,66 | 27 | 26,270 |
| В целом по сети дорог | 10 247,43* | 720 | 3 713,22 |
| *Средневзвешенное значение, которое определяется как сумма средних значений показателей работ по устройству защитных слоев, слоев износа и поверхностной обработки, участвующих в расчете для каждой категории, скорректированных с учетом доли протяженности объектов каждой категории в суммарной протяженности объектов по устройству защитных слоев, слоев износа и поверхностной обработки. Средняя стоимость выполнения работ по устройству защитных слоев, слоев износа и поверхностной обработки 1 км автомобильной дороги (с условной шириной 7 м), выполняемых за счет средств содержания, в 2024 году находится в допустимом диапазоне динамики прошлых лет исследований. |  |  |  |

Средняя стоимость содержания 1 км автомобильной дороги (с условной шириной 7 м) без учета выполнения работ по устройству защитных слоев, слоев износа и поверхностной обработки в зависимости от категории автомобильных дорог приведена в таблице 6.

Таблица 6 – Средняя стоимость содержания 1 км автомобильной дороги (с условной шириной 7 м)

| Категория дороги | Средняя стоимость содержания 1 км (7000 кв. м) работ по содержанию (без учета выполнения работ по устройству защитных слоев, слоев износа и поверхностной обработки), тыс. рублей | Количество объектов в расчете | Суммарная линейная протяженность объектов в расчете, км |
| --- | --- | --- | --- |
| Федерального значения | 1 311,73 | 130 | 64 902,060 |
| Регионального значения | 634,87 | 85 | 497 636,950 |
| Местного значения | 280,10 | 81 | 792 782,490 |
| В целом по сети дорог | 511,63 | 296 | 1 355 321,500 |