Приложение № 26

- Изменения и дополнения

- в Положение по организации планирования, финансирования, выполнения и приемки работ, направленных на научно-техническое развитие железнодорожного транспорта

1) Пункт 2.3 дополнить абзацами следующего содержания:

«Работа согласовывается для включения в проект Плана НИОКР при наличии заинтересованности в ее выполнении хотя бы у одной железнодорожной администрации.

Работы по созданию или модификации информационных систем требуют согласования для включения в проект Плана НИОКР организацией, участвующей в опытной эксплуатации программного обеспечения и принимающей результаты выполнения работы на дальнейшее сопровождение.».

2) Второй абзац пункта 2.5 изложить в новой редакции:

«Для проведения анализа ценообразования работ на совещание приглашаются исполнители работ, включенных в проект рассматриваемого Плана НИОКР.».

3) Третий абзац пункта 3.3 изложить в новой редакции:

«оставшиеся средства – после приемки выполненных работ и подведения итогов выполнения Плана НИОКР отчетного года на совещании уполномоченных представителей железнодорожных администраций, но не позднее первого квартала следующего после отчетного года.».

4) Пункт 4.4 изложить в следующей редакции:

«4.4. Расчеты за выполненную по Договору работу осуществляются в соответствии с условиями Договора.».

5) Дополнить раздел 4 новым пунктом:

«4.5. При возникновении задолженности Заказчика перед Исполнителем работы Плана НИОКР и подачи Исполнителем искового заявления в арбитражный суд, в случае удовлетворения исковых требований Исполнителя все судебные расходы возмещает железнодорожная администрация, не перечислившая средства на финансирование Плана НИОКР в установленные п. 3.3. сроки.

Если должниками являются две или более железнодорожные администрации, судебные расходы распределяются между ними пропорционально доле задолженности.»

6) Пункт 5.1.4 изложить в новой редакции:

«5.1.4. В январе месяце года, следующего за отчетным, проводится совещание уполномоченных представителей железнодорожных администраций по подведению итогов выполнения Плана НИОКР прошедшего года.».

7) Пункт 5.2.7 дополнить предложением следующего содержания:

«…При необходимости в протоколе Приемочной комиссии описываются возможные риски для не участвующих в финансировании Работы железнодорожных администраций.».

8) Пункт 5.3.1 изложить в новой редакции:

«5.3.1. После принятия решения о выполнении работы и подведения итогов выполнения Плана НИОКР на совещании уполномоченных представителей железнодорожных администраций Исполнитель в течение трех рабочих дней представляет в Дирекцию Совета акт сдачи-приемки выполненных работ (финансовый акт) (Приложение 4) для подписания.».

9) В Приложение 3 к Положению по организации планирования, финансирования, выполнения и приемки работ, направленных на научно-техническое развитие железнодорожного транспорта «ДОГОВОР №…» вносятся следующие изменения:

а) В преамбуле слова «заключили настоящий Договор о нижеследующем» перенести в конец предложения.

б) В пункте 2.2 слова «10 рабочих» заменить на слова «50 рабочих».

в) Изложить пункты 3.4 и 3.5. в новой редакции:

«3.4. После приемки выполненных работ и подведения итогов выполнения Плана НИОКР на совещании уполномоченных представителей железнодорожных администраций в январе месяце года, следующего за отчетным, Исполнитель в течение трех рабочих дней представляет Заказчику акт сдачи-приемки выполненных работ (в двух экземплярах), отчетные документы, предусмотренные техническим заданием и календарным планом, на бумажном и электронном носителях.

3.5. Заказчик в течение пяти рабочих дней с даты получения акта сдачи-приемки выполненных работ от Исполнителя возвращает Исполнителю подписанный акт сдачи-приемки выполненных работ или мотивированный отказ от приемки работ.».

г) Исключить пункт 4.4.3.

д) Изложить пункт 7.1 в новой редакции:

«7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность в соответствии с Положением по организации планирования, финансирования, выполнения и приемки работ, направленных на научно-техническое развитие железнодорожного транспорта, и законодательством страны пребывания Заказчика – Российской Федерации.».

е) В Приложение 1 к Договору от «___» _____ 20__ г. № __________ «Техническое задание» в пятом разделе последний абзац пояснений изложить в новой редакции:

«Исполнителем Работы должны быть описаны результаты Работы и возможные риски для не участвующих в финансировании железнодорожных администраций. В этом случае должны быть описаны ограничения в части достижимых результатов. Такое заключение должно приниматься во внимание профильными совещаниями уполномоченных представителей железнодорожных администраций и рабочими органами Совета.».

__________